주간업무 실적 및 계획 (제어1팀)

Date : 2026-07-24     작성자 : 이종규

| 프로젝트 | 금주 핵심 실적 (2026-07-20 ~ 2026-07-24) | 담당자 | 내주 계획 (2026-07-27 ~ 2026-07-31) | 목표일 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SEC |  |  |  |  |
| AR System | -. 4x4 Sparse R/G/B 시료 촬상 대응 (07.20~07.22) -. 카메라 Grabber 관련 White Blance 적용 오류 수정 -. 이미지 포커싱시 이미지처리 오류수정 및 현장 테스트중 -. LLC 하드웨어 Servo Off 현상 발생하여 업체에 문의중 | 박주상 박장미 | - Image AF 전용 패턴 추가 - 검사 Sequence 변경 예정 - 기타 UI 편의성 작업 예정 | 7월 |
| L-TF Multi-Probing Tester (MPT) 고객대응 | -. ProbeCard 손상으로 인해 ProbeCard 교체 및 재티칭 및 교육 진행 | 김병걸 배유민 | -. 고객 문의 및 요청 사항 대응 | 12월 |
| CSS LEDoS 신뢰성 평가 설비 Setup | -. 고객 문의 및 요청 사항 대응 | 김병걸 김도현 | -. 고객 문의 및 요청 사항 대응 | 12월 |
| SDC |  |  |  |  |
| SDC A3 LifeTimeSystem | -. 운영 S/W c# 으로 재개발 (진행율 65%) | 주영모 | -. 운영 S/W C# 으로 재개발 작업 예상 진행율 80% 이상 | 9월 |
| SFA Micro LED-N SWP 설비용 전계인가시스템 | -. 운영프로그램 개발중 인터페이스 박스 핀맵 → 릴레이 채널 매핑 로직 구현 (100%) 공정 시작 시 릴레이 자동 설정 반영 (100%) Config 핀 채널 매핑 편집기 구현 (100%) 레시피 PIN 페이지 중계기판/BP기판 토글 UI 구현 (95%) TP → 오실로스코프 2CH 모니터 자동 연결 구현 (95%) | 황지환 주영모 | -. PC 턴온되면 IO 테스트 및 프로그램 테스트 진행 (7/27 ~) | 9월 |
| LGD |  |  |  |  |
| ToE Full Contact 터치 검사 설비 Setup 2호기 | - ECS 받은 레시피와 현재 설비 적용된 레시피가 다를 경우 글라스 받지 못하게 인터락 및 경알람 추가 요청건 작업 - 14.5인치 티칭 완료 - 글라스 로드 언로드 사이클 1000번 반복 테스트 진행 중 | 김성현 |  | - |
| KOPTI / CTP |  |  |  |  |
| Micro LED Inspector (EMI-K026) | 1. KOPTI, Micro LED Inspector (EMI-K026) (진행률: 65%) -. 전체 가상 동작 테스트 및 버그 수정 -. 분광 측정 통신 프로토콜 변경에 다른 동작 프로세스 수정 및 테스트 -. Local LLM Agent 관련 내용 정리 및 필수 사항 점검 -. 로그 관련 JSONL 방식 채용 로그 기록하도록 전체 수정 -. RAG 구성 및 AI 연결시 사용한 데이터 포맷형으로 수정 -. 미비 사항 점검 및 소스 정리 - SOP 문서 작성 | 박주상 유찬 | 1. KOPTI, Micro LED Inspector (EMI-K026) -. 전체 가상 동작 테스트 및 버그 수정 -. 미비 사항 점검 및 소스 정리 | 9월 |
| 기타 |  |  |  |  |
| 1층 압력측정기 운영 프로그램 개발 | -. 바이드뮬러 통신 테스트 (완료) -. 압력 인디케이터 테스트 (진행 중) -. 실제 자동 Run 테스트 (진행 중) | 배유민 | -. 프로그램 Run 모니터링 및 보안 | 07/27 |
| 기타 |  |  |  |  |