주간업무 실적 및 계획 (제어1팀)

Date : 2026-05-29     작성자 : 이종규

| 프로젝트 | 금주 핵심 실적 (2026-05-25 ~ 2026-05-29) | 담당자 | 내주 계획 (2026-06-01 ~ 2026-06-05) | 목표일 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SEC |  |  |  |  |
| Multi-Probing Tester | 1. SM DSP PG TMD 전송 테스트 - 수정 TxHost 프로그램 수신 후 테스트했으나 동일 현상 발생 - 문제 내용 SM DSP 공유 및 회신 대기 2. 제어 프로그램 수정 - Recipe TMD 전송 시퀀스 수정 - TMD 파일명 260자 이하 및 '%' 문자 인터락 추가 - Wafer 검사 Data Reset 간소화 버튼 추가 | 김병걸 배유민 | 1. 수정 TxHOST 프로그램 수신 시 테스트 진행 2. EFEM Unit(LPM, Robot, Aligner) 프로토콜 문서 분석 3. Wafer F/O 샘플 런 대응 | 11월 |
| 신뢰성 평가 시스템 | 1. 고객 지정 RED 샘플 15EA 검증 - 챔버 Aging 100시간 1회차 완료 - 설비 오토 런 측정 2회차 완료 2. Recipe Setting 고객 교육 준비 - SOP 매뉴얼 작성 3. 샘플 평탄도/모터 이슈 지원 - AI 센터 현장 방문 및 캐리어 장착 평탄도 파악 지원 - Stage Y축 CP 교체 후 증상 재연 테스트 지원 4. 제어/비전 오퍼레이션 기능 개선 - PG 로그 저장 폴더 구조 및 CSV 저장 기능 작성 - Vision NG/Err 회차 처리, 리뷰 UI, 실패 알림, 데이터 백업 알림 및 드라이브 용량 관리 기능 정리 | 김병걸 김도현 주영모 박주상 | 1. 샘플 15EA Aging 100시간 2회차 후 6/1 3회차 측정 2. 6/1 Recipe Setting 고객 교육 진행 3. Vision Review/AF/PG Status/LLC AF 수동조작 등 고객 요청 기능 개선 | 6월 |
| AR System | 1. 10Bit 촬영 시 R/B 반전 이슈 수정 완료 2. Align 촬영 렌즈 10배 -> 5배 변경 요청 현장 적용 3. LLC/AF 통신 끊김 및 재연결 불가 증상 확인 - 소프트웨어 문제는 아닌 것으로 판단되어 씽크론 문의 진행 | 박장미 | 1. 확인 결과 수신 후 SEC 공유 2. LLC/AF 정상 작동 확인 및 일정 조율 후 완료 확인 | 2026.06. |
| SDC |  |  |  |  |
| 전계인가 / DCAS System | 1. Pin Recipe 상태 가이드 정리 - 구분/값/설명 박스 정리 및 미사용 항목 제거 - UpdateCellColorAndText, GetPinColor, PinRecipe 모델 주석 동기화 2. Function Generator 백업 경로 검토 - 기본 장비 NF WF1982 기준 유지 - WF1982 P.O 지연 리스크 대비 WF1974 대여 가능성 조사 - 대여기 기반 신호 인가/측정 시퀀스 사전 검증 계획 수립 3. PLC 통신 인터페이스 협의 문서 작성 - Mitsubishi Q808D-J71GP21-SX 사용 유지 요청 - 변경 영향 범위와 검증 비용 정리 - 인터페이스 변경 시 추가 산출 요청 항목 명시 | 황지환 |  |  |
| LGD |  |  |  |  |
| ICB System | 1. ICBSystem 프로그램 셋업 및 현장 대응 - 개발실 PG 이동 후 테스트 진행 - 구동 Cable 교체 후 정상 테스트 - CA410 통신 문제 프로그램 수정 적용 - 파주 현장 Turn On 완료 - Stress Pattern On 문제시 문제발생하여 원인 파악중 2. 파주 단지 외근 및 추가 납품분 셋업 - 내부 PC/태블릿 Set-up 및 ICB System 디버깅 - 3대 추가 납품분 공유기/태블릿/PC 셋업 완료 - MTP 데이터 저장 후 PG Recipe 다운로드 이슈 디버깅 3. Program Test - MTP, IVL, Aging 테스트 및 결과 DATA 정리 | 주영모 박장미 | 1. Stress Pattern On 문제 Cell 구동 테스트 2. PG Recipe 단일 조건으로 재테스트 3. 파주 추가 납품분 3세트 셋업 | 26.6.11 |
| TOE 1호기 | 1. Himax IC 변경 관련 작업 - Himax 결과값 기반 시뮬레이션 테스트 진행 - TSP_Spec 파일 읽기 문제 원인 확인 및 해결 2. 43.5 Inch / 8 Inch 모델 대응 - 검사 판정 이미지 예외 대응 - TSP_Spec 및 Console Recipe TSP Spec 변경 - 8 Inch 신규 모델 Recipe, MapFile 작성 | 김성현 배유민 | 1. 8 Inch 신규 모델 Setup 2. Himax 칩 검사 항목 변경 대응 3. Glass Align Threshold Recipe별 분리 및 프로그램 업데이트(ver 1.1.11) | 06월 05일 |
| TOE 2호기 | 1. ToE 2호기 프로그램 작업 - Interlock Qual Sheet 기준 Interlock 작업 진행(60%) - DFS Upload 파일 생성 - Glass 검사 결과 파일 및 결과 Judge 파일 생성 완료 - Panel Align 후 Offset 이동 기능 추가 진행(80%) - 기타 프로그램 버그 수정 2. 설비 셋업 및 기능 검증 - One Button 일부 검증 및 테스트 - Glass Align / Panel Align / 전체 위치 TSP 검사 기능 완료 - 개별 매뉴얼 검사 프로세스 테스트 완료 - Panel Align 포함 Pad Contact View 검증 진행(50%) - 검사 포함 내부 Auto Run 테스트 및 Software Limit 설정 디버깅 완료 | 김현석 김성현 | 1. Interlock 작업 및 DFS Upload/이미지 파일 생성 2. Panel Align 후 Offset 이동 기능 추가 3. TSP 연동 테스트 대응 4. Panel Align 포함 Pad Contact View 검증 | 6월 |
| TOE CIM | 1. TOE CIM 프로그램 개발(2호기 신규건) - CIM QUAL 항목 확인 및 작업 진행(50%) - Pad View Image Viewer 별도 프로그램 작업 진행(40%) | 김성현 | 1. CIM QUAL 항목 현장 테스트 2. Pad View Image Viewer 프로그램 제작 진행 | 6월 |
| KOPTI (광기술원) |  |  |  |  |
| MicroLED 점등 검사 설비 | 1. Micro LED 검사 설비 프로그램 - 기본 동작 Flow 정리 및 샘플 클래스 구성/테스트 - 로그 저장 버그 수정 - D/R 미팅 참석 및 요구사항 정리 - 레시피 GUI 수정/테스트 - 설비 3D 도면 확인 및 필요사항 분석 2. WPF Framework / 프로젝트 파악 - 런타임 및 모션 라이브러리 구조 파악 - 바슬러 카메라 라이브러리 연동 검토 - 카메라 테스트용 프로젝트 제작 | 박주상 유찬 | 1. 전체/상세 동작 Flow 설계 및 업무 정리 2. 레시피 파라미터, 모터 위치/파라미터 정리 3. 얼라인 카메라 모듈 구현 4. Basler 카메라 프레임 그래버 마이그레이션 5. 이미지 뷰어 수정 및 Grab/Live 테스트 | 9월 |
| 기타 |  |  |  |  |