주간업무 실적 및 계획 (제어1팀)

Date : 2026-07-03     작성자 : 이종규

| 프로젝트 | 금주 핵심 실적 (2026-06-29 ~ 2026-07-03) | 담당자 | 내주 계획 (2026-07-06 ~ 2026-07-10) | 목표일 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SEC |  |  |  |  |
| AR System | 1. Furex社 내방하여 새 SDK 적용으로 메서드 및 인자 달라진 부분 변경 완료. 검증 완료. 2. 씽크론社 확인 결과, AF 렌즈의 레시피 파라미터를 전체 교체해야 해서 x10, x20, x50의 파라미터 교체 완료. x5의 경우, 시료가 코팅된 시료라 레이저가 난반사되어 AF를 잡지 못하는 문제가 있음. 새 시료로 검증 일정 조율 중. 3. AF를 수동으로 맞춰두고 AF 시퀀스를 우회하여 4x4 Sparse 검증을 요청하여 현장 대응. | 박장미 | 1. 신규 시료로 x5 파라미터 완성 2. SEC 담당자와 논의하여 AF 안정화 3. 4x4 Sparse 개조 관련 현장 대응 | 07. |
| L-TF Multi-Probing Tester (MPT) 고객대응 | 1. Wafer F/O 샘플 런 대응 2. 고객 문의 및 요청 사항 대응 1. F/O Wafer 대응 | 김병걸 배유민 | 1. Wafer F/O 샘플 런 대응 2. 고객 문의 및 요청 사항 대응 1. F/O Wafer 대응 | 26년 |
| CSS LEDoS 신뢰성 평가 설비 Setup | 1.SEC_DS LEDoS 신뢰성 평가 설비 1.1 Calibration 작업진행 - 현장 -.Manual JIG H702 Calibration 적용 완료 1. 설비 셋업 진행 1) 6/30 설비 셋업 완료 -. SEC 담당자 완료 보고 진행 중 2. 고객 문의 및 요청 사항 대응 1. Sparse 검사 기능 관련 매뉴얼 작성 및 인수인계 - Recipe 설정 방법, Mapping, RunFlow, PG 패턴 추가 등 1. Sparse 검사 기능 추가 완료 - 픽셀 밝기값 csv 파일 저장 확인 - 675x900, 600x600 Sparse 검사 확인 - 픽셀 평균 밝기 기준 불량 검출 기능 확인 - 밝기 임계값 일괄 설정 기능 수정 (기존 SingleInspect만 적용 되어 있어, Sparse 추가) 2. Sparse 검사 기능 관련 매뉴얼 작성 - Recipe 설정 방법, RunFlow 등 - 오퍼레이션 - 캐리어 지그 평탄화 측정 및 변경된 지그 테스트 - 고객사 프로그램 사용 모니터링 및 불편사항 개선점 적용 불량 조회 탭 UI/UX 및 기능 개선 고객사 불편사항으로, 기존 로딩된 데이터 불러오기(캐시)와 편리하게 세부 데이터를 조회하기 위해 해당 부분 기능 추가 및 개선 LOT 폴더 삭제 오류 사전 개선 레시피 삭제 오류 현상과 같이 LOT 관리에도 동일한 원인이 있어 개선 Auto Exposure Time 추가 Exposure Time에 대한 사용자 기준이 없어 최대 (포화) 밝기 이전 최적의 밝기를 찾는 로직 추가 (현재 기능 테스트 및 개선중) 3개월 LOT 폴더 자동 삭제 로직 개선 90일 5일전 사용자에게 삭제예정 폴더 안내 및 편의사항 개선 PG Status 프로그램 동기화 PG 프로그램에서 별도로 PG를 제어할 경우 현재 프로그램에서 상태 연동이 되지 않는 문제가 있어 해결 | 주영모 김도현 김병걸 송유림 | 1.SEC_DS LEDoS 신뢰성 평가 설비 1.1 Calibration 작업진행 -.회신 대응예정 1. 고객 문의 및 요청 사항 대응 1. 현장 Test 진행 대응 - 수정사항 발생 시, 신뢰성 평가 설비에도 적용 예정 - 오퍼레이션 - 고객사 REVIEW 동작 교육 - 캐리어 지그 평탄화 개선 - 고객사 요청사항 반영 - Auto Exposure Time Test - Auto Run Test하며 문제 발생시 해당 부분 수정 - Test 폴더 및 파일 정리 | 26.07.03 7월 |
| SDC |  |  |  |  |
| SFA Micro LED-N SWP 설비용 전계인가시스템 | 1. 시퀀스 안정화 2. DIO 매핑 재작업 (커밋 대기) 3. 코드 정리 4. 문서 정리 5. 측정 PC 셋업 | 황지환 |  |  |
| LGD |  |  |  |  |
| ToE Full Contact 터치 검사 설비 Setup 1호기 | 1. 15.8 Inch Recipe, MapFile 작성 2. 프로그램 개발 (Model Change 편의성 기능) -. Pin Check 시 이미지 저장 -. Pad Align 티칭 시 원터치 기능 추가 기존 : Control 프로그램에서 Jog로 Move 개선 : Contactor 위치 이동 버튼 클릭 1. Contactor Z 안전 위치 이동 2. Contactor X/Y Relative 이동 3. Contactor Z Align 위치 이동 -. Pad Align 티칭 시 Stage X Contact 위치 이동 버튼 추가 -. Pad View 티칭 시 Point 추가 버튼 추가 -. 선택된 셀에서 Point 추가 버튼 클릭 시 복사 기능 추가 (이름 : 1_1_1 -> 1_1_2 자동 바꿈) | 배유민 | 1. 15.8 Inch 신규 모델 Setup 2. Himax 프로그램 테스트 | 07월 10일 |
| ToE Full Contact 터치 검사 설비 Setup 2호기 | - 프로그램 작업 - 강제 배출 관련 기능 수정 ( 완료 ) - 반송 테스트 관련 기능 수정 ( 60% 진행 중 ) - 모델별 DFS 결과 파일 생성 호환 가능하도록 수정 ( 완료 ) - 145WFLS3 확인 ( 완료 ) - 435HQLS3 확인 ( 완료 ) - A80WHLS3 확인 ( 완료 ) - Pad Check 압흔 티칭 관련 항목 추가 ( 완료 ) - 장비반 설비 Interlock Qual Sheet에 맞춰 Interlock 작업 ( 완료 ) - Recipe 미리 보기 기능 추가 ( 완료 ) - 프로그램 버그 수정 - 설비 셋업 출장 - 강제 배출 관련 기능 테스트 ( 50% 진행 중 ) - 고객사 요청 사항으로 Spare용도 Lan 카드 추가 ( 완료 ) - 170QHSL3 모델 Glass Align / Pad View 위치 셋업 ( 완료 ) - A80WHLS3 모델 Glass Align / Pad View 위치 셋업 ( 완료 ) - 121UQLS3 모델 Glass Align / Pad View 위치 셋업 ( 완료 ) | 김현석 | - 프로그램 작업 - 반송 테스트 관련 기능 수정 - 프로그램 기능 추가 및 버그 수정 - 설비 셋업 출장 - 435HQLS3 모델 2호기 셋업 - Pin Check - Pogo Block Check - MP Block Check - 검사 위치 설정 - Pad 압흔 체크 - TSP 검사 테스트 | 2026.08.30 |
| WHTM |  |  |  |  |
| G6 ACAControlSystem | 1. G4.5 SCA 4호기 LoaderSystem 프로그램 1.1 무언정지 발생 -. Alarm 발생 문제 Code 수정 완료 Ver1.5.0 프로그램 송부 완료 2.G4.5 SCA 7호기 LoaderSystem 프로그램 2.1 생산량 집게 기능 수정요청 -.Ver2.7.0 프로그램 법인에 송부 완료 1.V2 ACAControlSystem 프로그램 1.1 Stacker Y 축 파손 -.원인: Safety Sensor Setting 오류 문제로 최종 확인 완료 1.2 Safety Sensor 제거 요청 -.Sensor 제거시 문제가능성 파악중.... | 주영모 | 1. G4.5 SCA 4호기 LoaderSystem 프로그램 1.1 무언정지 발생 -. Alarm 발생 문제 Code 수정 완료 회신 대응예정 2.G4.5 SCA 7호기 LoaderSystem 프로그램 2.1 생산량 집게 기능 수정 -.회신 대응예정 1.V2 ACAControlSystem 프로그램 1.1 Safety Sensor 제거 요청 -.문제 없음이 판단되면 회신예정 | 26.07.17 26.07.31 |
| KOPTI / CTP |  |  |  |  |
| Micro LED Inspector (EMI-K026) | 1. KOPTI, Micro LED Inspector (EMI-K026) (진행률: 50%) -. 전체 동작 프로세스 가상 테스트 및 버그 수정 -. 초기화 동작 관련 동작 프로세스 테스트 및 버그 수정 -. 각 모터축 인터락 기능 수정 -. 알람 코드 및 내용 수정 -. 수동 동작 GUI 화면 구성 및 수정 -. 화재 감지기 디바이스 모듈 구현 1. WPF Framework - 얼라인 알고리즘 - 얼라인 알고리즘 포팅 (CTP 알고리즘) (100%) - 설정 - 모터 설정 UX 개선 (100%) - 고정 위치 설정 UI 개선 (100%) - PM - 기능 구현 완료 (100%) - 앱 사용성 점검 (지속) - UI / UX 개선 위주 | 박주상 유찬 | 1. KOPTI, Micro LED Inspector (EMI-K026) -. 전체 가상 동작 테스트 및 버그 수정 -. 가상 동작 테스트시 각 동작 위치에 정밀도 확인 및 검사 -. 수동 동작 기능 수정 및 테스트 -. 알람 내용 수정 및 알람 발생에 대한 조치 방안 정리 -. 전체 GUI 화면 정리 및 UI 컨트롤 라이브러리 수정 정리 1. WPF Framework - 얼라인 - 전처리 파라미터 동작 점검 - 앱 사용성 점검 (지속) - 프로세스 동작 - AutoRun 프로세스 실행 중 이식한 얼라인 알고리즘 정상 동작 확인 | 7월 |
| KOPTI 설비 이전 대응 | 1.KOPTI Sorter 설비 1.1 프로그램 사용상 불합리 개선 -.UI ,UnLoad 배출 문제... | 주영모 | 1.KOPTI Sorter 설비 1.1 프로그램 사용상 불합리 개선 -.UI ,UNLoad 배출 문제... | 26.07.31 |
| 기타 |  |  |  |  |
| ELP | 1. EQ Agent 개발 1) 설비 데이터 분석·조작 도움 기능 대폭 확충 2) 로컬 LLM 모델 조사 -. Qwen3, Gemma4 모델 적합 -. GPU 없는 노트북 환경에서 개발 및 테스트 어려움 발생 ( 속도 문제로 느림) 2. AI 개발 툴 1) Claude Code 사용법 숙지 | 김병걸 | 1. EQ Agent 개발 1) 기능 조사, 구상 및 설계 -. 설비 데이터 분석 & 조작 관련 활용할 수 있는 기능 조사, 구상 및 설계 | 12월 |
| 기타 |  | 유찬 | - 연차 (7/10) |  |