주간업무 실적 및 계획 (제어1팀)

Date : 2026-07-10     작성자 : 이종규

| 프로젝트 | 금주 핵심 실적 (2026-07-06 ~ 2026-07-10) | 담당자 | 내주 계획 (2026-07-13 ~ 2026-07-17) | 목표일 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SEC |  |  |  |  |
| AR System | 1. Auto Focus 오차 발생하는 문제 해결 안되고 있음 (싱크론 확인중) - 대안으로 이전에 개발된 이미지포커싱 재적용 필요 (기능구현 완료된 상태임) 2. AR 검사 프로그램 Sparse 검사 추가된 부분 확인중 | 박장미 | 1. 이미지 포커스 테스트 2. Sparse 검사 현장 검증 | 7월 |
| L-TF Multi-Probing Tester (MPT) 고객대응 | - 고객 문의 및 요청 사항 대응 | 김병걸 배유민 | - 고객 문의 및 요청 사항 대응 |  |
| CSS LEDoS 신뢰성 평가 설비 Setup | - BLUE 500H Aging Test 완료 - 고객사 REVIEW 동작 교육 | 김병걸 김도현 | -. 고객 문의 및 요청 사항 대응 |  |
| SDC |  |  |  |  |
| SFA Micro LED-N SWP 설비용 전계인가시스템 | -. 메인 화면 UI 개편(100%) -. 수동(Manual) 페이지 정리(100%) -. 레시피 정리(100%) -. 2G 핀 체계 전환 착수(40%) -. 3층에서 프로그램 테스트 진행중 | 황지환 주영모 | -. 계측기별로 기능 하나하나 테스트 진행 -. 자동시퀀스 로직 동작 테스트 -. SFA 인터페이스 테스트 일정 확인 필요함 | 26.09.30 |
| LGD |  |  |  |  |
| ToE Full Contact 터치 검사 설비 Setup 1호기 | 1. 15.8 Inch 신규 모델 Setup -. Cycle 검증 (진행 중) -. Himax 테스트 (완료) | 배유민 | 1. Model Change 편의 기능 추가 -. Pad View 기능 추가 | 07/10 |
| ToE Full Contact 터치 검사 설비 Setup 2호기 | -레시피 관련 메시지 자체테스트 기능 구현 진행 중 50% -강제 배출시 CIM 보고 누락 보안중80% -43.5인치 모델 Change 안되어 펌웨어팀 확인 진행 -환경 안전 QUAL 대응 진행 | 김현석 김성현 | - 레시피 관련 메시지 자체테스트 기능 구현 - 43.5인치 Auto Run 검사 사이클 테스트 진행 예정 | 2026.08.30 |
| VISIONOX / WHTM |  |  |  |  |
| ACA | 1.V2 ACAControlSystem 프로그램 분석 - Stacker Y 축 SafetyPos sensor 를 제거 요청건 -.프로그램 수정은 가능하나 오동작 있을수 있음을 전달함 2.G6 ACAControlSystem 프로그램 - Motor 부하율 사용 관련 자료 공유 | 주영모 |  |  |
| KOPTI |  |  |  |  |
| Micro LED Inspector (EMI-K026) | 1. 제어 프로그램 작업 (진행률: 55%) -. 전체 동작 프로세스 가상 테스트 및 버그 수정 -. 초기화 동작 관련 동작 프로세스 테스트 완료 -. 메인 GUI 화면 동작 및 상태 변경 기능 수정 -. 수동 조작 GUI 화면 수정 및 기능 추가 -. 레시피 GUI 화면 및 버그 수정 | 박주상 유찬 | 1. KOPTI, Micro LED Inspector (EMI-K026) -. 전체 가상 동작 테스트 및 버그 수정 -. 가상 동작 테스트시 각 동작 위치에 정밀도 확인 및 검사 -. 각 화면 동작 테스트 및 버그 수정 -. 강제 알람 발생 및 알람 처리 동작 테스트 | 9월 |
| 기타 |  |  |  |  |
| ELP | 1. EQ Agent 개발 - 프로그램 개발 계획서 작성 및 기안 - 프로그램 컨셉 구상 | 김병걸 | 1. EQ Agent 개발 -. 답변 가능 섹션 구상 -. Main UI Form 작성 | 12월 |
| SDC LifeTime | 1. MFC 소스 → C# 로 변경 작업 - UI 작업 (80%) - 통신 (CA410, MCR, PG) 추가 (70%) - Motor/IO 동작 추가 (10%) | 송유림 | 1. MFC 소스 → C# 로 변경 작업 | 7월 |