주간업무 실적 및 계획 (제어1팀)

Date : 2026-07-16     작성자 : 이종규

| 프로젝트 | 금주 핵심 실적 (2026-07-13 ~ 2026-07-16) | 담당자 | 내주 계획 (2026-07-20 ~ 2026-07-24) | 목표일 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SEC |  |  |  |  |
| L-TF Multi-Probing Tester (MPT) 고객대응 | 1. 고객 문의 및 요청 사항 대응 | 김병걸 배유민 | 1. 고객 문의 및 요청 사항 대응 | 26년 |
| CSS LEDoS 신뢰성 평가 설비 Setup | - H702,M631,VISION 데이터 반복 재현성 검증, 데이터 수집 - 소스코드 및 데이터, 필요 시스템 파일 정리 및 반출 | 김병걸 김도현 | - 케리어 평탄화 개선 - 고객사 요청사항 반영 - Vision 검사 결과 데이터(.csv) 저장 방식 개선 |  |
| AR System | - 이미지 포커싱 테스트 - 최대 50회 촬영 T/T 측정후 담당자 전달 예정 | 박장미 | - 점등검사 현장 테스트 예정 | 박장미 |
| SDC- |  |  |  |  |
| SDC A3 LifeTimeSystem | - C++ ->C# 으로 변경 작업 45% | 주영모 | - C++ ->C# 으로 변경 작업 예상 진행율 60% 이상 | 9월 |
| SFA Micro LED-N SWP 설비용 전계인가시스템 | - .프로그램 Test 및 기능 추가 -. 1920×1080 설비 모니터 대응 (80%) | 황지환 주영모 | -.프로그램 Test 및 기능 추가 1920×1080 모니터 UI 잘림 페이지 개별 마무리 (Main 등 잔여 페이지) Alarm 페이지 최종 점검 2G 핀 전환 잔여 작업 (.pin 포맷 / 핀→채널 매핑 / 테스트 재작성) | 9월 |
| LGD |  |  |  |  |
| ToE Full Contact 터치 검사 설비 Setup 1호기 | 1. Model Change 기능 추가 -. Pad View Teaching 시 1 Panel티칭 후 복사 기능 2. 기존 Console 프로그램 버그 수정 -. Pad View Teaching 시 Cell 개수가 10개 이상일 때 비정상 복사 수정 | 배유민 | 1. 신규 모델 13.5 Inch Setup 대기 중 (8월 초 지그 납기) | 26년 |
| ToE Full Contact 터치 검사 설비 Setup 2호기 | - 남은 Cim Qual 항목 준비 ( 완료 ) - 435HQLS3 모델 2호기 셋업 - 1호기에서 진행한 TSP 결과 파일로 2호기에서 DFS Upload 데이터 추출 및 비교 ( 완료 ) - 43.5인치 모델 티칭 진행 | 김현석 김성현 | - CIM 남은 항목 진행 -14.5 인치 모델 티칭 진행 예정 - MC 관련하여 LG미팅 진행 예정 | 8월 |
| KOPTI / CTP |  |  |  |  |
| Micro LED Inspector (EMI-K026) | -. 전체 동작 프로세스 가상 테스트 및 버그 수정 -. 각 화면 동작 테스트 및 버그 수정 -. 알람코드 정리 및 수정 - 분광기 통신 프로토콜 및 시나리오 수정 | 박주상 유찬 | -. 전체 가상 동작 테스트 및 버그 수정 -. 소스 코드 정리 및 미비 사항 점검 -. 분광 측정 통신 프로토콜 변경에 다른 동작 프로세스 수정 및 테스트 -. 미비 사항 점검 및 소스 정리 | 9월 |
| 기타 |  |  |  |  |
| EQ Agent 개발 | -. 네트워크 사내망과 독립된 환경에서의 개발 환경 구축중 (SandBox) -. PC 는 AI 센터 미사용 PC 활용 예정 -. GPU 는 차후 구매예정 | 김병걸 박주상 | -. 개발 환경 구축 | 12월 |