주간업무 실적 및 계획 (제어1팀)

Date : 2026-07-31     작성자 : 이종규

| 프로젝트 | 금주 핵심 실적 (2026-07-27 ~ 2026-07-31) | 담당자 | 내주 계획 (2026-08-03 ~ 2026-08-07) | 목표일 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SEC |  |  |  |  |
| AR System | 1. 10Bit Color 이미지에서 0 ~ 1023 까지 데이터 나오게 버그 수정 -. 비트(LSB)가 손실되는 것을 확인 -.. 이미지 포커싱 동작 오류 발생 원인 파악 및 수정 -. 4x4 Sparse Blue 시료 촬상 대응 (07.27,28) | 박주상 박장미 | 1. 고객사 요청 사항 중 다음 작업들 적용 예정 - Image AF 시 각 Step별 산출된 선예도를 꺾은선 그래프로 시각화 - 기타 UI 편의성 작업 예정 - 시료별 Recipe 최적화 | 8월 |
| L-TF Multi-Probing Tester (MPT) 고객대응 | 1. ProbeCard 손상으로 인한 교체 및 재티칭 -. 인터락 추가 (컨텍전 수동조작) 2. 제어 프로그램 업데이트 (ver 1.9.4) - MapData Option 추가 (Normal DIE : Bin = 1, 52) -. Contact 아닐 시 Turn On 불가 -. Manual Mapping, Contact Ready 시 -. PG Turn Off 시퀀스 추가 | 김병걸 배유민 | 1. F/O Wafer 대응 -. 8월 3일 요청 대기 | 26년 |
| CSS LEDoS 신뢰성 평가 설비 Setup | 1. 고객 설비 이설 문의에 따른 일정 미팅 진행 -. 이설 일정표 작성 | 김병걸 김도현 |  |  |
| SDC |  |  |  |  |
| SDC A3 LifeTimeSystem | 1. 운영 프로그램 c# 버전 재개발 진행 -. 화재감지기(STD M4) 온도 Read/Write 기능 구현 -. UI 툴팁(마우스 오버 설명) 기능 신규 - 설정(Config) 창 컨트롤 높이/버튼 크기 조정 - 메인화면 Load TestFlow/Start/Stop UI Size 조정 - 셀 선택/비선택 음영 대비 확대 | 주영모 | -. 6Ch Cell 로 수정예정 | 9월 |
| SFA Micro LED-N SWP 설비용 전계인가시스템 | 1. 실장비 IO 테스트 및 프로그램 테스트 수행 (100%) 2.계측기 통신 안정화 (100%) -. 전력량계(Accura 2500) 연동 (90%) - 3상 최댓값 기준 과전류 알람 / 전력량(Wh) 판독 별도 작업 필요 -. 알람 실동작화 및 표시 개선 (100%) -. 화재/온도/도어 감시 추가 (85%) - 기준값 설정 창, DI 알람 신설 / 실장비 COM·SlaveId 검증 미완 | 황지환 주영모 | -. UI 개선 작업 -. 프로그램 테스트 | 9월 |
| LGD |  |  |  |  |
| ToE Full Contact 터치 검사 설비 Setup 2호기 | 1. Work Stage Chuck 표면 이상건 처리중 (~8/18) -. 반출기간동안 전원본사 복귀 | 김성현 김현석 |  | - |
| KOPTI / CTP |  |  |  |  |
| Micro LED Inspector (EMI-K026) | 1. KOPTI, Micro LED Inspector (EMI-K026) (진행률: 70%) -. 전체 가상 동작 테스트 및 버그 수정 -. Local LLM Agent 관련 내용 정리 및 필수 사항 점검 -. AI Sidecar 관련 내용 정리 및 분리 작업 -. RAG 구성 및 데이터화 관련 내용 정리 -. 미비 사항 점검 및 소스 정리 | 박주상 유찬 | 1. KOPTI, Micro LED Inspector (EMI-K026) -. 전체 가상 동작 테스트 및 버그 수정 -. 미비 사항 점검 및 소스 정리 -. 설비 TurnOn 대기 | 8월 |
| 기타 |  |  |  |  |
| Aging Pallet 압력측정기 | -.. Contact 50000회 반복 테스트 (완료) -. 개발완료후 완료보고서 작성 | 배유민 |  |  |
| EQ AI Agent | 1.개발환경 구성 -. 사내망과 분리된 개발 PC 환경 구축 -. 개발자별 별도 PC 마련 (1대는 신규 구매, 1대는 기존PC 활용) -. 랜공사 예정 (8/5) 2. 프로그램 개발 로컬↔클라우드 선택 + 폴백 -. 각 질문 독립 처리 -. 이전 질문을 모델 컨텍스트에서 제외(MaxPriorUserTurns→0) -. 매뉴얼 기반 조작 도움말 (RAG 기초). -. 알람 조치 방법 DB 직접 참조 -. 택타임 조회 | 김병걸 박주상 | 1. 개발환경 구성 -. 신규PC 입고 (8/3) -. 랜공사 (8/5) 2. 프로그램 개발 -. 추론 폴백 & 쓰기 오라우팅 가드 -. 가동시간·가동률 -. 시스템 프롬프트 분리 | 12월 |
| 기타 |  |  |  |  |