주간업무 실적 및 계획 (제어1팀)

Date : 2026-10-02     작성자 : 이종규

| 프로젝트 | 금주 핵심 실적 (2026-09-28 ~ 2026-10-02) | 담당자 | 내주 계획 (2026-10-05 ~ 2026-10-09) | 목표일 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SEC |  |  |  |  |
| AR System | 1. 렌즈 교체 대응 (9/28) -. FOV 모서리 왜곡 보완을 위해 x5 렌즈 교체 테스트 (미쯔도요 샘플 1, 니콘 1) -. 현재 적용 렌즈가 미쯔도요 샘플보다 왜곡이 적음 확인, 니콘은 AF 스펙 차이로 다크필더 조명 제거 후 재테스트 필요 2. Mapping 개선 -. 2·3·4분할 맵핑시 배열값 미충족 문제 → 각 모서리 끝점부터 역으로 채우도록 수정 | 박장미 | 1. 10/06 현장 방문 (10/01 일정 변경) | 10.06 |
| L-TF Multi-Probing Tester (MPT) 고객대응 | 1. 매핑 카메라·광학계 충돌 대응 -. 원인: 광학계 Z축 하강 상태에서 Vision X축 단축 Origin 실행 (다른 축 조건을 보지 않는 명령) -. 재발 방지: 단축 Origin 버튼 UI 제거, 전체 모터 초기화 사용 재교육 -. 조치: 매핑 카메라 스테이지 임시 고정 후 재티칭 (회전중심점·Wafer Align Mark), 정상 컨택 확인 -. Contact 위치 정상, 광학계 틀어짐 확인 | 배유민 | 1. F/O Wafer 대응 2. Mapping Camera Stage 교체 후 재티칭, 광학계 틀어짐 복구 지원 | 26년 |
| SDC |  |  |  |  |
| SFA Micro LED-N SWP 설비용 전계인가시스템 | 1. 삼성·SFA·ELP 3사 합동 미팅 — 상위 레시피 체계 확정 (100%) -. 핀·신호 레시피를 묶는 상위 레시피 도입 (상위 레시피 1건 = STEP 1개), 핀투핀은 중계기판·BP기판 동시 진행 2. 상위 레시피 비트·워드 자료 작성 및 SFA 협의 (100%) 3. 레시피 화면 MASTER 탭 신설 (80%, 편성 표 미완) 4. 핀투핀 두 기판 동시 측정 적용 (100%) — 측정 시간 23.6% 단축, 실기 간섭 확인 필요 5. 전력량계 가상 모드 통일, 장시간 구동 시 화면 깨짐(DPI) 수정 (100%) | 황지환 주영모 | 1. 상위 레시피 편성 표 구현 2. 알람 발생 비트 추가 (SFA 데이터맵 신규판 수령 후), PLC·전력량계 통신 끊김 알람 추가 3. SFA 설비 동작·신호 타이밍 자료 요청서 마무리 * 10/8 SDC 입고 예정 | 11월 |
| SDC-A2 품질 IPAD(UT)대응 F-panel Lifetime System | 1. 운영 프로그램 작업 (C# 버전) -. IO mapping 및 알람 UI 생성·수정 -. 설비 연결 시 팬 조작·출력부 예외 상황 처리 2. A동 설비 PC 프로그램 설치·update 및 파일 sync 3. SDC 9월 안전보건 협의체 참석 및 교육 이수 (아산 2캠퍼스) | 주영모 박장미 김도현 | 1. 운영 프로그램 debug 및 알람 UI 보강 2. 설비 Turn On 대기 | 11월 |
| LGD |  |  |  |  |
| ToE Full Contact 터치 검사 설비 Setup 2호기 | 1. LGD 요청 사항 작업 (완료) -. Auto Run 재시작 시 해당 Process부터 재진행, 조작 금지 Pop Up 닫기, Manual 작업 완료 표시 등 6건 -. Manual Jig / Manual 검사 시 Jig Align 이후 Gantry Ready 인터락 수정 등 버그 수정 2. 고객사 신규 요청 협의 -. Pad 압흔 자동 찾기, 동일 인지 모델 이종 방향 대응 (10/2 미팅) -. Recipe Glass Design Custom 기능 개발 공수 60일 전달 -. Cim Glass 데이터 백업·복원, 압흔 뷰어 확대 비율 유지 옵션 요청 접수 3. 설비 교육 완료 (장비반 5명 + PM반 3명), 12.1인치 모델 개발 전 체크 완료 | 김현석 김성현 | 1. LGD 요청 사항 작업 — Panel 개별 및 Cut 전체 Skip 기능 2. 설비 / Align 매뉴얼 작성 3. 설비 셋업 출장, 12.1인치 개발 런 30매 진행 대응 | 10월 |
| WHTM |  |  |  |  |
| G4.5 설비 (TIANMA 통합 CS) | 1. G4.5 #7 LoadingSystem 프로그램 (ver1.2.7 송부) -. 재시작 후 Align Param 미반영 → 시작·레시피 전환 시 저장값 즉시 적용 -. 조명·노출·검사영역 시작값 Main 로그 기록, Pallet Picker Panel 연동 채널 표시 2. G4.5 #4 LoadingSystem — Final Align Ready 위치 이동 원인 Log 분석 및 회신 | 주영모 | 1. #7 Loading(ver1.2.7) / #4 Unloading(ver1.1.1) 현장 Test 결과 대응 | 10월 |
| KOPTI / CTP |  |  |  |  |
| Micro LED Inspector (EMI-K026) | 1. 설비 대응 -. 축 인터락 연쇄 알람 후 설비 정지 현상 개선 (T축 이동 완료 판정 공차 오적용 수정) -. 런타임 스레드 비정상 종료 시 알람, 앱 수명주기 보강, START 버튼 동작 조건 일원 | 박주상 유찬 | 1. 설비 대응 -. 검수 준비 및 Dry Run 반복 진행 -. 설비 검수 10/13(또는 14), 출하 10/20 예정 | 10월 |
| CTP | 1. 16인치 점등 셋업 대응 -. 재제작 프로브 보드 09/29 입고 → 10/02 점등 셋업 (현장 외근) | 박장미 |  | 10/2 |
| 기타 |  |  |  |  |
| EQ AI Agent 개발 | 1. 대화형 자동 검사 기능 구현 (자연어 대화로 기능 실행) - 현장 배포용 설치본 제작 (실행·관리·점검 통합, 설비 팩 암호화·서명, .NET 포함) - 답변 신뢰성 보강 (조회 실패 차단, 되묻기 구조 보강, 내부 지시문 노출 방지) 2. RAG 구성 단계 ( 소스코드 & 데이터 분석을 통해 원인 파악 강화) - 소스 코드 추출·품질 검토 기능 구현, 코드 Seed 발행 기능 구현 3. 정합성 확인 작업 ( 결과물 정합성 높이는 작업 : 자체 평가시 97.6%) - Qwen3.8 27b 기준 337문항 329/337 (97.6%) — 소스 분석·그림 추론 문항 집중 개선으로 대폭 상승 | 박주상 김병걸 김도현 | 1. 대화형 자동 검사 기능 구현 - 설치 파일 실제 설치 점검 (설치 → 설비 팩 추가 → 점검 → 대화) - 개발자 모드 추가 (증상 → 원인 추적 우선, 소스 수정은 보조까지, 빌드·배포는 사람) - SmartAssistant Fast 모드 LLM 응답 테스트 2. RAG 구성 단계 - 코드 Seed 품질 평가, 지식 추출·LLM 초안 테스트, 승인 지식으로 지식 Seed 발행 - 골든셋 / 골든QA 문항 LLM 작성 테스트 3. 정합성 확인 작업 - 정확 모드 오답 개선, 빠름 / 중간 모드 목표 설정 - 4bit / 5bit 비교 시험 (동일 40문항 정답률·응답 시간·대화 길이) 후 현장 사양 확정 | 12월 |