주간업무 실적 및 계획 (제어1팀)

Date : 2026-08-28     작성자 : 이종규

| 프로젝트 | 금주 핵심 실적 (2026-08-24 ~ 2026-08-28) | 담당자 | 내주 계획 (2026-08-31 ~ 2026-09-04) | 목표일 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SEC |  |  |  |  |
| AR System | - 24日 Furex社 내방하여 업데이트 내역 검증 및 프로그램 조작 교육. - 27日 Furex社 내방하여 AR System Laser AF Parameter 세팅 완료. - 검사 프로그램에서 Z축 이동하는 것을 AF Z축 -> Camera Z축으로 변경 - 제어 프로그램에서 AF On 버튼 오작동 원인 확인 및 수정 완료 | 박장미 |  |  |
| L-TF Multi-Probing Tester (MPT) 고객대응 | - F/O Wafer 대응 - StartKey 제외 Mapping 시퀀스 추가 (진행 중) | 배유민 | - StartKey 제외 Mapping 시퀀스 추가 | 26년 |
| SDC |  |  |  |  |
| SFA Micro LED-N SWP 설비용 전계인가시스템 | - 운영 프로그램 UI 및 개선할 부분 작업 - SFA 설비 Turn On 일정 대기중 (9월중순 예상) | 황지환 주영모 | -. 설비 Turn On 대기 | 10월 |
| SDC-A2, 품질 IPAD(UT) 대응 F-Panel Lifetime System | - Virtual Mode 추가 완료 및 가상 테스트 진행 후 log 파일 남는 것까지 확인 - 고객사 요청에 맞춰 기존 프로그램에 맞춰 UI 변경 - C++ -> C# 마이그레이션 중 누락된 예외처리 완료 | 주영모 박장미 | - RunFlow 재점검하여 보완해야 할 내용 존재한다면 리스트화하여 작업 | 11월 |
| LGD |  |  |  |  |
| ToE Full Contact 터치 검사 설비 Setup 1호기 | - 13.5 Inch 신규 모델 Setup 준비 (Recipe, MapFile 작성) 2호기로 변경되어 셋업일정 취소됨 | 배유민 |  |  |
| ToE Full Contact 터치 검사 설비 Setup 2호기 | - 티칭 작업 완료 - 매뉴얼 검사 Flow 원버튼 동작시 다음 Step 동작이 안되 버그 수정 진행 완료 - Hi-Max 검사 기능 추가 ( 완료 ) - 1호기에서 Hi-Max Chip 진행했던 158QHLS3 모델 결과 데이터로 검증 | 김성현 | - 남은 CIM QUAL 진행 예정 - 환경안전 최종검수 진행 예정 - 장비반 최종 QUAL 진행 예정 - 신규 13.5인치 기본 레시피 작성 진행 예정 | - |
| KOPTI |  |  |  |  |
| Micro LED Inspector (EMI-K026) | -. 미비 사항 점검 및 소스 정리 -. 설비 Event, 운전 상태, 이력/설정 변경 등에 대한 데이터 저장 -. 샘플 패널이 없어서 얼라인부터 전체 동작 테스트 진행 안됨 | 박주상 유찬 | -. 얼라인 동작 테스트 및 전체 티칭 -. 전체 동작 테스트 및 버그 수정 -. 미비 사항 보완 | 9월 |
| WHTM |  |  |  |  |
| ACA | 1. Stick Panel 적용 가능 검토 -.공수 검토 48MD 법인에 송부 완료 2. Stacker 충돌 발생 - PC 재 부팅 후 초기화 진행 중 Stacker 충돌발생 - 로그로 충돌 원인 분석중 | 주영모 | 1. 초기화 진행중 충돌 원인 분석 -. 원인 분석 | 09.11 |
| G4.5 SCA 7호기 | 1. Load Port 충돌 발생 -.Z 축 Rel Up 상승 중 Alarm 발생 (실제 상승 완료) -.조치후 재 시작시 그 위치에서 다시 상승(중복 상승)충돌 발생 원인:상대이동 알람 발생후재시작시 이전 이동량+ 상대이동되어충돌 발생 조치:이동전 거리 기억 *ver 1.2.6 송부 완료 | 주영모 |  |  |
| 기타 |  |  |  |  |
| ELP EQ Agent | 1. 답변에 대해 신뢰성 확보를 위해 채점 방식 채택하여 구현 평가중 -. 채점 기준을 확립해 수정 내용이 에러를 고쳤는지를잘 판단할 수 있도록 개선 -. 채점 기준을 확립하자 계속 같은 수정을 반복하던문제 개선점이 나타남 -. 한 질문의 오답으로 수정 시 모든 문항에 영향이 미치는 사실 확인 2. 모델별 성능 평가 진행중 -. Qwen3.6-27B, 35B-A3B -. Gemma-4-31B, 26B-A4B -. Gemma-4-12B -> 최소 모델로 테스트 진행 중 3. 알람 이력 조회 기능 설계 진행 중 4. RAS 기반 질문, 답변 구현 -. 지식데이터를 만들고, 찾고, 답하고, 검증하는 전체 구조로 변경중 | 김병걸 | 1. 모델별 평가 진행 -. 나머지 주력 모델 119문항 테스트 및 수정 진행 -. 모델 보다 답변 시간이 더 걸리는 문제 개선 -. 119문항 전체 정답 모델 새로운 24문항 검증 진행 -. 로그 관련 새로운 질문으로 완성도 향상 작업 진행 2. 알람 이력 조회 기능 구현 및 테스트 3. RAS 기반 질문, 답변 구조 구현 | 12월 |