주간업무 실적 및 계획 (제어1팀)

Date : 2026-06-26     작성자 : 이종규

| 프로젝트 | 금주 핵심 실적 (2026-06-22 ~ 2026-06-26) | 담당자 | 내주 계획 (2026-06-29 ~ 2026-07-03) | 목표일 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SEC |  |  |  |  |
| L-TF Multi-Probing Tester (MPT) 고객대응 | 1. Wafer F/O 샘플 런 대응 2. 제어 프로그램 업데이트 (ver 1.9.3) -. TMD 자동 변경 기능 추가 (완료) -. Mapping DIE - Map DIE 비교 후 다를 시 알림 창 표시 기능 추가 (완료) -. 업데이트 후 최종 소스 Git 업로드 | 김병걸 배유민 | 1. 고객 문의 및 요청 사항 대응 |  |
| CSS LEDoS 신뢰성 평가 설비 Setup | 1. 설비 셋업 진행 - BLUE 샘플 8 EA / 4 EA 2개 LOT 진행 (6월 26일) -. 챔버 Aging 4회차 진행 (누적 500H) -. 설비 오토 런 측정 5회차 진행 2. Geeen 시료 검사 기능 추가 진행 중 (40%) - Sparse 검사 기능 Filter 추가 (70%) - Process 연결 목적 소스 파악 및 수정 진행 중 (20%) - 캐리어 지그 평탄화 측정 및 변경된 지그 테스트 - 사용자 편의 기능 추가 및 기능 오작동 개선 | 김병걸 송유림 김도현 | 1. 설비 셋업 진행 - 6/30 설비 셋업 완료 예정 - 고객사 REVIEW 동작 교육 - 캐리어 지그 평탄화 개선 | 6월 |
| A/R | 1. Green 시료 점등 검사 기능 추가 완료 - 픽셀 밝기값 csv 파일 저장 확인 - Green 픽셀 기준 Mapping 확인 (기준 픽셀 : Green) - 675x900, 600x600 Sparse 검사 확인 - 픽셀 평균 밝기 기준 불량 검출 기능 확인 - 관련 UI 업데이트 수정 2.AufoFocus 오동작 - 뷰웍스와 현장에서 원인 파악중 | 송유림 박장미 | 1. Green 시료 점등 검사 기능 현장 테스트 예정 - 테스트용 시료 및 현장 적용 일정 확인 필요 |  |
| SDC |  |  |  |  |
| SDC A3 LifeTimeSystem | 1.A3 LifeTimeSystem 프로그램 개조건 - 6Ch,4Ch Pallet 선택 사용기능추가건 현장 적용 완료 | 주영모 |  | 26.6.26 |
| SFA Micro LED-N SWP 설비용 전계인가시스템 | 1.프로그램 개발중 (c#) - LCR/오실로스크프 통신 테스트 완료 | 황지환 | 1.프로그램 개발중 (c#) - CC-Link 통신 카드 테스트 예정 | 9월 |
| LGD |  |  |  |  |
| ToE Full Contact 터치 검사 설비 Setup 1호기 | 1. Console 프로그램 업데이트 (ver 1.1.13) -응용S/W 팀에서 받은 Himax 검사 결과 파일 받아 시물레이션 테스트 진행 예정 | 배유민 | 1. 신규 모델 15.8 Inch Setup 준비 -. Recipe, MapFile 작성 | 07월 10일 |
| ToE Full Contact 터치 검사 설비 Setup 2호기 | 1. 셋업 내용 - CIM 미비점 수정작업 진행 - 43.5인치 티칭 진행 | 김성현 김현석 | 1. 셋업 내용 - | 9월 |
| WHTM / V2 |  |  |  |  |
| ACAControlSystem | 1. G4.5 SCA 7호기 LoaderSystem 프로그램 - 양산량 집게 기능 수량 오류 수정 2.V2 ACAControlSystem 충돌건 현상: Y 축이 뻗은상태에서 X,Z Home Searching 중 충돌로 Stacker 파손 원인 : 원인 파악중 | 주영모 | 1. G4.5 SCA 7호기 LoaderSystem 프로그램 - 양산량 집게 기능 현장 확인. 2. V2 ACAControlSystem 충돌건 -. 원인 파악 | 26.06.30 26.7.10 |
| KOPTI |  |  |  |  |
| Micro LED Inspector (EMI-K026) | 1. 제어 프로그램 개발 (진행률: 45%) -. 각 동작 프로세스 상세 Flow 구현 및 테스트 -. 초기화 동작 관련 동작 프로세스 테스트 및 버그 수정 -. 각 모터축 인터락 관련 기능 정리 -. 동작중 알람 발생 관련 알람 코드 정리 -. 3D 시뮬레이션 기능 테스트 | 박주상 유찬 | 1. 제어 프로그램 개발 -. 각 동작 프로세스 가상 테스트 및 버그 수정 -. 알람 코드 및 내용 등록 및 가상 테스트 -. 메인 GUI 화면 데이터 표시 및 보완 사항 점검 -. 수동 동작 GUI 화면 구성 -. 히스토리 조회 GUI 화면 구성 -. PM GUI 화면 구성 | 9월 |