주간업무 실적 및 계획 (제어1팀)

Date : 2026-08-07     작성자 : 이종규

| 프로젝트 | 금주 핵심 실적 (2026-08-03 ~ 2026-08-07) | 담당자 | 내주 계획 (2026-08-10 ~ 2026-08-14) | 목표일 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SEC |  |  |  |  |
| AR System | 1. Auto Exposure 테스트 기능 개발 - Auto Exposure 기능 사전 검증을 위한 별도 테스트 창 구성 - 기준 Exposure Time과 목표 평균 밝기, 허용 오차를 기준으로 Exposure를 자동 조절하며 재촬상하는 기능 구현 2. 검사 프로그램 UI 개선 - 매뉴얼 전용 Align, AF 관련 컨트롤 배치 3. 고객 요청에 따라 현재 운영 실태에 맞게 Log 저장 개선 4. AMB26차(08/04), AMR24차(08/06) 촬상 대응 | 박장미 | 1. 고객 요청 단순 수정 사항 작업 및 현장 적용 예정 - 제어 프로그램의 이력 조회 / Tact time 탭이 작동하지 않아 수정 예정 - 검사 rod 수를 파라미터로 설정해 검사에 반영할 수 있도록 수정 예정 | 08 월 |
| L-TF Multi-Probing Tester (MPT) 고객대응 | 1. 8월 3일 현장 대응 -. DIE Mapping 이미지 등록 2. 제어 프로그램 업데이트 -. Auto Run 조건 수정 -. Pad Image 버그 수정 -. PG Turn On 버튼 버그 수정 | 김병걸 배유민 | 1. 고객 문의 및 요청 사항 대응 |  |
| CSS LEDoS 신뢰성 평가 설비 Setup | 1. 고객 문의 및 요청 사항 대응 - 고객사 요청사항 반영 - 신뢰성 설비 이동 관련 공수 체크 (내부 사무실 20m 정도 이동 예정) | 김병걸 김도현 | 1. 고객 문의 및 요청 사항 대응 |  |
| SDC |  |  |  |  |
| SFA Micro LED-N SWP 설비용 전계인가시스템 | 1.운영프로그램 테스트 및 보안작업 - 핀투핀 / OS 테스트 창 개편 (90%) - 레시피 핀쌍 순회 검사 창 신설, 쇼트/오픈/Fail 3상태 판정, - LCR 결과 밀림 수정, 옴 단위 자동 표기 / 실장비 검증 미완 - WF1982 버스트 트리거 구현 (100%) | 주영모 황지환 | 1.운영프로그램 테스트 및 보안작업 - CC Link PLC BD Read/Write, Sequence Flow Test 예정 - 핀투핀 테스트 안정화 - 실장비 반복 검증, 판정 기준값 실측 반영 - 스코프 디비전 확인 - 실장비 Time/Div · Volt/Div · 트리거 동작 확인 | 26.09.30 |
| LGD |  |  |  |  |
| ToE Full Contact 터치 검사 설비 Setup 2호기 | - 프로그램 작업 - 장비반 Interlock Qual 재 점검 ( 완료 ) - 프로그램 기능 추가 - 설비 내 Jig 없는 모델의 Recipe가 들어 왔을 때, 미 투입하도록 연동 수정 - Cim 정보에 따라 A Cut / B Cut만 검사하도록 수정 - 전 공정에서 Test Glass 넣을 때, 전 공정 결과가 Panel 수에 맞지 않을 때, 강제 G 판정 하여 받도록 수정 - 초기화 관련 Interlock 조건 강화 -Cim RMS 체크기능 보안 - 설비와 CIM간 레시피 Comfirm 관련 프로토콜 추가 완료 - CIM 알람 발생 및 자동 Online 보고 관련 작업 진행중 -설비 프로그램 알람 발생후 CIM프로그램이 받은 상태와 받지 못한 상태 구분하여 리셋 할지 말지 구분하여 진행 작업 중 | 김현석 김성현 | 1 프로그램 작업 (현장 작업) - Akribis Jog Stop 시 간헐적 멈추지 않는 현상 현장확인 - 장비반 검수 리스트 항목중 CIM BM 보고 항목 작업 진행 예정 - 수정한 내용 현장확인 - 2차 CIM QUAL 진행 예정 - Himax 검사기능 2호기에 맞게 적용 필요함 | 8월 |
| WHTM / VISIONOX V2 |  |  |  |  |
| G6 ACAControlSystem | 1.G6 ACAControlSystem 프로그램 - Motion Speed Save 암호 기능 추가 -.TEACH , SYSTEM->MOTION(Home Speed 포함) - ver3.5.0 프로그램 송부 완료 2.G4.5 SCA LoaderSystem 프로그램 작업 - AlarmHistory Search 문제 수정 작업 - Vision Measure Start Fail -.Light On fail Log 추가 및 Alarm 추가 3.V2 ACAControlSystem 프로그램 - Pocket 수량 변경 적용 건 수정후 송부 완료(ver4.0.4) | 주영모 |  |  |
| KOPTI / CTP |  |  |  |  |
| Micro LED Inspector (EMI-K026) | 1. 운영 프로그램 작업 (진행률: 70%) -. 설비 Turn On -. IO 체크 및 파스텍모터 3개 동작 확인 - Step Motor 연결 확인 및 Z축 3종 +- Limit, Home 센서 점검 - 사용자 매뉴얼 보완 - 고객사 SW DR 미팅 (08/06, 광기술원) - 미비사항 점검 및 수정 | 박주상 유찬 | 1. KOPTI, Micro LED Inspector (EMI-K026) -. 전체 가상 동작 테스트 및 버그 수정 -. 미비 사항 점검 및 소스 정리 -. ACS 모터 동작 관련 업체 대응 지원 -. 모터 속도 설정 및 전체 초기화 동작 테스트 -. 설비 기본 티칭 및 위치 이동 테스트 - Linear Motor 업체에서 Motor 세팅 - 전체 Motor Home 작업 | 9월 |
| 기타 |  |  |  |  |
| ELP, EQ AI Agent 개발 | 1. 개발 환경 구축 - 개발용 피시 설치 - 사내망과 분리된 랜 포설 및 설치 완료 2. 프로그램 개발 - 개발 방향 선정을 위한 테스트 진행중으로 성능, 적용가능여부등 종합적인 판단을 위한 테스트 진행중 - RAG 방식과 (적용할 설비의 자료를 사전 구축하는 방식) - 범용 사용 방식 | 박주상 김병걸 | 1. 프로그램 개발 -. 오픈 모델 설치 및 질의 응답 속도 확인 -. GPU 와 CPU에서의 동작 차이 비교 -. Fine tune 관련 자료 수집 -. 두 번째 설비(MPT) 추가 -. 로그 관련 설정 기능 추가 | 12월 |
| 기타 |  |  |  |  |