주간업무 실적 및 계획 (제어1팀)

Date : 2026-08-21     작성자 : 이종규

| 프로젝트 | 금주 핵심 실적 (2026-08-17 ~ 2026-08-21) | 담당자 | 내주 계획 (2026-08-24 ~ 2026-08-28) | 목표일 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SEC |  |  |  |  |
| AR System |  | 박장미 | - Manual로 One dot List 편집 및 리스트 순회하며 촬상기능 교육 | 08/24 |
| L-TF Multi-Probing Tester (MPT) 고객대응 | 1. F/O Wafer 대응 -. EFEM 에러 조치 -. 비정상적 점등 조치 (시료 문제) | 배유민 | 1. F/O Wafer 대응 | 26년 |
| SDC |  |  |  |  |
| SFA Micro LED-N SWP 설비용 전계인가시스템 | -.오실로스코 캡처 기능 재 확인 - 캡처시 Time/Level Div 설정 여부 확인 - 합성파 생성 프로그램 설치 - SFA로 출하 완료 - SFA Turn On 일정 지연 9월중순으로 예상됨 | 주영모 황지환 | - Turn On 대기 - 진행 예정사항 1.CC-Link IE 실장비 연동 검증 2.핀투핀/OS 테스트 실장비 반복검증 + 스코프 디비전 확인 | 10월 |
| LGD |  |  |  |  |
| ToE Full Contact 터치 검사 설비 Setup 1호기 | - Himax 적용시 Defect Image 남길때 최종 판정값 SelfCap 포함 안시키고 판정값을 이미지에 남긴 버그 수정 진행 완료 - G판정난 패널에 대한 데이터를 Defect File에 남기지않아 버그 수정 진행 완료 | 배유민 | -. Himax 판정오류 수정 적용 (신규모델 셋업시 적용 예정) | 08/26 |
| ToE Full Contact 터치 검사 설비 Setup 2호기 | - Glass 1장만 들어올 경우 정상 진행되도록 프로그램 수정 ( 완료 ) - Cim Qual 관련 Recipe Parameter 정의 및 기능 추가 ( 완료 ) - Hi-Max 검사 기능 추가 ( 진행 중, 60% ) - 알람 보고시 알람코드 잘못되게끔 보고 되어 버그 수정 완료 | 김현석 김성현 | - Hi-Max 검사 기능 추가 - 3차 CIM QUAL 장비반 협의후 9월 첫째주에 진행 예정 - Stage 재장착하여 기존 모든 모델 티칭 재검증 진행예정 - 안전담당자 교육 및 시험 예정 (8/26) | 2026.08.30 - |
| WHTM |  |  |  |  |
| G6 ACAControlSystem |  | 주영모 | - Stick Panel 적용 가능 검토 CIM 보고 PLC Map 작업 공수 공유 예정 | 26.08.21 |
| KOPTI |  |  |  |  |
| Micro LED Inspector (EMI-K026) | - 장비 Turn On 대응 - 제어 프로그램에서 전체 축 초기화 동작 완료 | 박주상 유찬 | -. 모터 축 개별 위치 가티칭 -. 모터 축 개별 속도 설정 및 이동 동작 테스트 - 비전 프로그램 통신 인터페이스 점검 | 8월 |
| 기타 |  |  |  |  |
| ELP EQ Agent | 1) V1 -. 새로운 유형의 질문이 나올 경우 질문에 맞는 답변 불가로 -. 개발 및 테스트 종료 2) V2 -. 질문에 대한 유형 분류를 먼저 하게 개발중 -. 답변에 대해 채점하는 방식으로 정확성 확보하는 방식 적용중 3)V3 -. 로그 데이트를 가지고 골든셋 구성 방안 자료 수집 -. 사용자가 질문시 필요한 자료 수집을 SQL 쿼리로 하여 LLM으로 전송하는 기능 구성 | 김병걸 | 1) V2 -. 명확한 질문 다른 유형 테스트 -. 다른 유형 질문에 따른 채점 기준 추가 -. 질문의 복잡도가 올라갈 수록 채점 오 판정 위험 증가 -. 후보 LLM 모델 기준선 데이터 확보 및 모델 성능 테스트 진행 2) V3 -. QueryRounter 관련 내용 분석 및 수정 -. 사용자 질의에 대한 검색 계획 방식 -. Tool Calling 조건 및 정확한 Tool 선택 가능하도록 수정 -. 골든셋 테스트 및 채점 방식 자료 수집 | 12월 |
| SDC-Lifetime System | - 운영 프로그램 C# 재개발 진행중 (70%) 고객사 담당자에게 UI 1차 D/R 진행 | 박장미 김도현 | - 운영 프로그램 c# 재개발 진행 | 11.09 |